# Gouvernance

# Fiche de gouvernance -- Vibe Lab

Vibe Lab -- MIWEB / SNUM

Ministere de l'Economie et des Finances -- Fevrier 2026

Cycle de vie des projets, instances, articulation BercyHub

Ce document definit les regles de fonctionnement du Vibe Lab : comment les projets entrent, vivent, sont evalues et meurent. Une gouvernance legere, adaptee a un laboratoire d'experimentation, pas a un programme informatique.

## 1. Principes de gouvernance

Le Vibe Lab est un laboratoire, pas un programme. Sa gouvernance est concue pour etre legere, rapide et transparente. Elle repose sur trois principes :

Decider vite -- un projet entre ou sort en une reunion, pas en trois mois

Rendre des comptes -- chaque projet a des metriques, chaque trimestre a un bilan

Ne pas empiler -- le Lab porte 3 a 5 projets actifs maximum a la fois

## 2. Instances

### 2.1 Comite de priorisation mensuel

| Frequence | Mensuel -- 30 minutes maximum |
| --- | --- |
| Participants | Responsable Vibe Lab + 1 representant par direction sponsor (DRH, DAF, DIRCOM, DSI selon perimetre actif) |
| Ordre du jour | 1. Revue des projets actifs (5 min/projet) -- 2. Propositions de nouveaux projets -- 3. Arbitrage entrees/sorties |
| Livrable | Backlog mis a jour, avec statut de chaque projet (actif / en attente / abandonne / perennise) |
| Regle | Si un projet n'a pas de sponsor metier present, il ne rentre pas dans le backlog |

### 2.2 Revue trimestrielle

| Frequence | Trimestriel -- 1 heure |
| --- | --- |
| Participants | SNUM (n+2) + directions concernees + BercyHub (optionnel) |
| Contenu | Bilan chiffre du trimestre : projets livres, KPI, couts evites, retours utilisateurs, projets abandonnes (et pourquoi) |
| Decisions | Perennisation de projets matures, transferts vers BercyHub, ouverture de nouveaux perimetres |

### 2.3 Point BercyHub

Un point trimestriel dedie avec l'equipe BercyHub pour partager les projets en cours, identifier les transferts possibles, et eviter tout chevauchement de perimetre. Ce point peut etre couple a la revue trimestrielle.

## 3. Cycle de vie d'un projet

Duree totale typique d'un cycle complet : 4 a 8 semaines, de la demande a la decision.

| Phase | Description | Duree |
| --- | --- | --- |
| 1. Demande | Un besoin est identifie par un metier. Un sponsor est nomme. | 1 semaine |
| 2. Evaluation | Le Lab verifie la faisabilite : donnees disponibles, perimetre Vibe Lab (pas BercyHub), pas de solution existante. | 2-3 jours |
| 3. Prototype | Developpement du prototype fonctionnel. DSFR, tests, donnees reelles. | 1-2 semaines |
| 4. Test | Mise en situation avec 5-20 utilisateurs reels. Collecte des retours. | 1-2 semaines |
| 5. Iteration | Amelioration sur la base des retours. Cycles courts (jours). | 1-4 semaines |
| 6. Decision | Perenniser, transferer a BercyHub, ou abandonner. | Comite mensuel |

## 4. Roles et responsabilites

| Role | Responsabilites | Rattachement |
| --- | --- | --- |
| Responsable Vibe Lab | Priorise le backlog, produit les prototypes, anime les instances, rend compte des resultats | MIWEB |
| Sponsor metier | Porte le besoin, valide les orientations, fournit les utilisateurs testeurs, decide de la perennisation | Direction concernee |
| SNUM (n+2) | Valide le cadre general, arbitre les priorites strategiques, porte le Lab aupres du SG | Direction SNUM |
| Referent BercyHub | Verifie l'absence de chevauchement, identifie les transferts, partage les retours d'experience | BercyHub |

## 5. Regles cardinales

Pas de projet sans sponsor metier identifie

Si personne ne porte le besoin cote metier, le Lab ne demarre pas. Un outil sans utilisateur est un gadget.

Pas de projet hors perimetre

Donnees personnelles, SI metier, homologation requise -> BercyHub. Pas d'exception.

Maximum 5 projets actifs simultanement

Au-dela, la qualite baisse. Un nouveau projet entre quand un autre sort.

Un projet sans usage a 4 semaines est abandonne

Si apres un mois de mise a disposition personne ne l'utilise, on arrete. Cout engage : quelques jours. Lecon apprise : inestimable.

Tout est public

Code sur GitHub, metriques dans le tableau de bord, bilans dans la revue trimestrielle. La transparence est la meilleure protection.

## 6. Application : ExcelExit comme premier projet du backlog elargi

Le projet ExcelExit -- migration systematique des fichiers Excel critiques vers Grist (grist.numerique.gouv.fr) -- est le premier projet a avoir ete evalue sur la grille de priorisation du Vibe Lab. Avec un score de 47/50 (le plus eleve de tous les projets evalues), il entre en priorite dans le backlog.

Il repond a tous les criteres d'entree :

Sponsor metier identifie (toute direction possedant des Excel critiques)

Donnees publiques ou agregees

Hors perimetre BercyHub (les fichiers de niveau 4 contenant des donnees sensibles sont explicitement exclus et signales a BercyHub)

Pas de solution existante

Prototypable en 2 semaines

ExcelExit illustre l'application concrete du cycle de vie et des regles cardinales definis dans cette fiche de gouvernance.

## 7. Documents associes

Cette fiche de gouvernance s'articule avec les documents suivants du Vibe Lab :

le Manifeste (valeurs et positionnement)

la Grille d'evaluation (criteres d'entree et scoring de priorisation)

la Matrice des risques (8 risques identifies et mesures d'attenuation)

la Note de cadrage ExcelExit (premier projet du backlog elargi)

le Plan de communication (12 semaines pour generer la demande)

L'ensemble forme un dossier coherent de structuration du Lab.