# Matrice de risques

# Matrice des risques — Vibe Lab

Vibe Lab — MIWEB / SNUM

Ministère de l'Économie et des Finances — Février 2026

Tout dispositif comporte des risques. Les identifier honnêtement et prévoir leur atténuation est la meilleure garantie de crédibilité. Voici les 8 risques principaux du Vibe Lab et les réponses apportées.

## 1. Vue d'ensemble

La matrice ci-dessous évalue chaque risque selon sa probabilité d'occurrence (faible / modérée / élevée) et son impact potentiel (faible / modéré / critique). Le niveau de risque résiduel tient compte des mesures d'atténuation déjà en place ou prévues.

| Risque | Proba. | Impact | Mesure d'atténuation | Résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépendance aux IA commerciales | Modérée | Modéré | Code open source indépendant du modèle. Albert (souverain) intégré en backup. Aucun vendor lock-in : les prompts sont portables. | Faible |
| Confusion de périmètre avec BercyHub | Élevée | Critique | Règle de démarcation absolue documentée. Point trimestriel BercyHub. Chaque projet tagé « données publiques » ou « agrégé » dans le backlog. | Faible |
| Non-adoption par les métiers | Modérée | Critique | Co-construction obligatoire (pas de projet sans sponsor). Tests utilisateurs dès la semaine 1. Abandon à 4 semaines sans usage. | Modéré |
| Perte de compétence (départ de l'agent) | Modérée | Modéré | Code publié sur GitHub, documenté, testé. Architecture standard (React, Node, Docker). Reprise possible par tout développeur. | Faible |
| Dérive vers du développement classique | Modérée | Modéré | Cap à 5 projets actifs. Cycle maximum de 8 semaines. Comité mensuel qui arbitre entrées/sorties. | Faible |
| Qualité de code insuffisante | Faible | Modéré | CI/CD, tests automatisés, typage strict, conformité DSFR systématique. 1 800+ tests déjà en place sur les 8 projets existants. | Faible |
| Fuite de données via l'IA | Faible | Faible | Les prompts contiennent des spécifications techniques, pas de données. Le code produit est public. Aucune donnée sensible dans la chaîne. | Faible |
| Effet « gadget » / perte de crédibilité | Modérée | Critique | KPI mesurables (coûts évités, utilisateurs actifs). Bilan trimestriel chiffré. Transparence totale sur les abandons. | Modéré |

## 2. Analyse

### 2.1 Les deux risques à surveiller

Non-adoption par les métiers — C'est le risque numéro un de tout lab d'innovation. La mitigation repose sur un principe simple : pas de projet sans sponsor, pas de prototype sans test utilisateur. Si malgré cela l'outil n'est pas utilisé, on l'abandonne et on en tire les leçons. Le coût d'un échec est de quelques jours de travail — pas de quelques dizaines de milliers d'euros.

Effet « gadget » / perte de crédibilité — Le Lab doit prouver sa valeur par les chiffres, pas par les discours. Le tableau de bord de pilotage (KPI), les bilans trimestriels transparents et la capacité à dire « ce projet a échoué, voilà pourquoi » sont les meilleures protections. Un Lab qui ne cache pas ses échecs est plus crédible qu'un Lab qui prétend ne jamais se tromper.

### 2.2 Les risques maîtrisés par construction

Sécurité et confidentialité : risque résiduel faible. Le périmètre du Lab (données publiques, code open source, aucun SI sensible) élimine structurellement les risques de fuite. Ce n'est pas une posture — c'est une architecture. Même en cas d'incident sur un outil d'IA, les seules données exposées seraient des spécifications techniques déjà publiques.

### 2.3 Synthèse

| Catégorie | Nombre | Risque résiduel |
| --- | --- | --- |
| Risques à résiduel faible | 6 sur 8 | Maîtrisés par l'architecture et les règles de gouvernance |
| Risques à résiduel modéré | 2 sur 8 | Atténués par la gouvernance, à surveiller via KPI |
| Risques à résiduel critique | 0 sur 8 | Aucun |

## 3. Ancrage dans la gouvernance

Les mesures d'atténuation de cette matrice ne sont pas théoriques : elles sont directement inscrites dans les documents opérationnels du Vibe Lab.

La règle de démarcation avec BercyHub (risque R2) est formalisée dans la fiche de gouvernance et fait l'objet d'un point trimestriel structuré.

Le scoring objectif de la grille d'évaluation (risque R5 — dépendance à un seul agent) permet à n'importe quel repreneur de comprendre les priorités.

Les cinq règles cardinales de gouvernance — pas de projet sans sponsor, périmètre données publiques, maximum 5 projets actifs, abandon à 4 semaines, transparence totale — constituent le premier rempart contre la majorité des risques identifiés.

Le projet ExcelExit, premier du backlog élargi avec un score de 47/50, illustre l'application concrète de ces garde-fous : les fichiers de niveau 4 (données sensibles) sont explicitement exclus et signalés à BercyHub.

## 4. Documents associés

Cette matrice s'articule avec les documents suivants :

Fiche de gouvernance — cycle de vie, instances, rôles, règles cardinales

Grille d'évaluation — critères d'entrée et scoring de priorisation

Note de cadrage ExcelExit — premier projet du backlog élargi

Manifeste — valeurs et positionnement du Lab

Plan de communication — 12 semaines pour générer la demande